中国工商银行股份有限公司北京市分行

办公楼及自助银行安防系统

改造联网（东部相关支行）项目

招标编号：0686-24300A252758N/001

招 标 文 件

北京国际贸易有限公司

2024年09月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	38

第四章  合同条款及格式	91

第五章  工程量清单	162

第六章  图  纸	163

第七章  技术标准和要求	164

第八章  投标文件格式	230

第一章  招标公告

中国工商银行股份有限公司北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目

招标公告

一、招标条件

本招标项目 中国工商银行股份有限公司北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目 已由 中国工商银行股份有限公司北京市分行 批准建设，招标人（项目业主）为 中国工商银行股份有限公司北京市分行 ，建设资金来自 企业自筹 （资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）本招标项目的建设地点 中国工商银行股份有限公司北京市分行东部相关支行。

（二）本招标项目的工程规模东部相关支行，无具体规模。合同估算价502，340.09元。

（三）本招标项目的计划工期 30 日历天

（四）本招标项目的标段划分（如果有）无。

（五）招标范围 对东部相关支行办公楼监控进行改造并接入新平台与对自助银行加钞间加装消防报警设备并接入新平台。

（六）其他     无

三、投标人资格要求

（一）通用条款：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织。

2.投标人在最近三年（以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

3.在最近三年内与工商银行的项目合作过程中，没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件，并且未被列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单和《中国工商银行纪检监察黑名单》。

4.投标人须承诺可以开具供招标人抵扣的增值税专用发票。

5.投标人须承诺：如入围本次公开招标，在入围期间不得拒绝接受中国工商银行北京分行合同履约要求，不得接受合同履约要求后采取各种方式拒绝履约。否则，同意中国工商银行有权将其列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单中。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目不接受联合体投标。

9.投标人不得将本项目采购内容以任何方式进行转包、分包。

（二）专用条款：

1.本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程二级及以上专业承包资质，具有有效的安全生产许可证及营业执照，具有安防工程企业设计施工维护能力证书贰级以上（含贰级），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.近三年（2021年-2023年度）净利润至少两年不为负数，须提供经会计师事务所审计的审计报告。

3.有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明。

4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。

5.本次招标采用失信被执行人否决性惩戒方式。

四、投标报名

时间：2024年09月30日至2024年10月11日(节假日除外)，上午09:00至11:30；下午13:00至16:00（北京时间）。

（一）发售形式：

1、关注“北京国际贸易有限公司”公众号，点击招标业务-选择信息填报按提示流程报名，提交信息后将资质证书（企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本）盖章的电子版、本项目名称、联系人及联系方式发送至liuren@cbwtc.com 邮箱并说明已提交报名信息。

2、待我司工作人员审核通过后，即可点击招标业务-查询支付进行付款，报名期间请及时查看审核结果，以免错过付款时间。

注：投标人必须购买招标文件并且登记备案，未能购买招标文件并且登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

（二）招标文件每套售价 500 元，售后不退。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年 10 月 21 日09时30分，地点为 北京朝阳区建国门外大街甲3号，北京国际贸易有限公司多功能厅（详细地址）。

（二）逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在 中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）（发布公告的媒介名称）上发布。

七、联系方式

招标代理机构：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

邮    编：100020

联 系 人：刘任、辛晓琳、宋健

电    话：010-85343425、010-85343301、010-85343445

电子邮件：liuren@cbwtc.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行

账    号：0200041619200222442

2024年 09 月 29 日

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 1 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行 地址：北京市西城区复兴门南大街天银大厦B座 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京国际贸易有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号 联 系 人：刘任、辛晓琳、宋健 电 话：010-85343425、010-85343301、010-85343445 电子邮件：liuren@cbwtc.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行东部相关支行 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 对东部相关支行办公楼监控进行改造并接入新平台与对自助银行加钞间加装消防报警设备并接入新平台。关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 30 日历天 具体开工日期以招标人通知为准 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： / 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.4 | 其他要求 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级： 达标 关于安全文明施工要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 （适用于未进行资格预审的） | 资质条件：具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程二级及以上专业承包资质，具有有效的安全生产许可证及营业执照，具有安防工程企业设计施工维护能力证书贰级以上（含贰级），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 财务要求：近三年经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况说明书。 业绩要求： /。 信誉要求：投标人在最近三年（以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）为招标人不具有独立法人 资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 ■组织 踏勘时间：2024年 10 月 14 日09时30分 踏勘地点：工商银行亚运村支行，朝阳区慧忠北里407号。 联系电话：16633255029 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2024年 10 月 14 日16时00分 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2024年 10 月 15 日16时00分 |
| 1.11 | 分 包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： / 。 |
| 1.12 | 偏 离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的 截止时间 | 2024年 10 月 14 日16时00分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年 10 月 21 日09时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 48 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 48 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 1. 与投标人存在关联关系的单位情况说明 2. 相关承诺 3. 供应商关联关系单位披露表 4. “信用中国”网站失信被执行人查询截图 5. 招标文件要求的其它证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： 电汇或支票 投标保证金的金额： 5,000.00元整。 递交方式： （1）递交要求： □ 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户： 账户名称：北京国际贸易有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行 账 号：0200041619200222442 递交时间：开标前交至北京国际贸易有限公司，逾期未交视为放弃本项目投标。 □ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：（同开标时间、地点） （2）以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 （3）投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金等可产生孳息的保证金形式提交的，招标人应当退还投标保证金的利息： 利息计算标准： / 利息计算起止时间： / 利息退还方式： / |
| 3.5 | 资格审查资料 （适用于未进行资格预审的） | （1）投标人基本情况表 （2）近年财务状况表 （3）近年完成的类似项目情况表 （4）近年发生的诉讼及仲裁情况 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 （适用于未进行资格预审的） | 3 年，指2021、2022、2023年度。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求（适用于未进行资格预审的） | 指2021年10月01日（含）至投标截止时间止，以竣工验收时间为准。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 （适用于未进行资格预审的） | 3 年，指2021年10月1日（含）至投标截止时间止。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外， 签字和（或）盖章的其他要求： 投标文件应加盖投标人公章及由法定代表人签字或盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 5 份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： □不分册装订 ■分册装订， 共分 4 册，分别为： 投标函，包括 1 至 4 的内容 商务标，包括 5 的内容 施工组织设计（暗标），包括 6的内容 技术标（明标），包括 7 至 11的内容 每册采用 左侧 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 施工组织设计页数不得超过150页。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址：北京市西城区复兴门南大街天银大厦B座 招标人名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行 中国工商银行股份有限公司北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目投标文件 在2024年xx月xx日09时30分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 其中，招标人代表 1 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应或者类似的条件）；技术、经济方面的专家共 4 人，其中技术方面专家 3人、经济方面专家 1人。 评标专家确定方式由招标人从招标代理机构专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数： 3 招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价 / 万元（含）或 / %的，招标人将重新招标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： / 履约担保的金额： / |
| 9.5 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 10．需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：近三年内（2021年10月1日至投标截止时间止,以竣工验收日期为准）承担过已竣工的单项工程合同金额在100万元及以上的安防系统工程项目。 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。 本招标项目的不良行为记录仅限于近 3 年（2021年10月1日至投标截止时间止）住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index） 已经公布的不良行为记录。如投标人存在不良行为记录，将按废标处理。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | □不设招标控制价 ■设招标控制价 本工程招标控制价为 502，340.09元。 投标人投标报价不得高于最高投标限价，各分项投标报价不得高于对应分项最高投标限价，否则按废标处理。 详见本须知附表八：“招标控制价明细”。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | □不采用 ■采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | □不要求 ■要求，投标文件电子版内容： 1、投标文件电子版要求：提供电子版投标文件（word、Excel、WPS等可编辑格式文件）以及全部投标文件的PDF软件版本，U盘及光盘各一份。 电子版其他要求： （1）投标人应保证所递交电子版文件的可靠性，若电子版文件损坏或无法读取，投标人承担其相关责任； （2）投标文件电子版属投标文件组成部分，任何未响应招标文件相关要求的电子版文件均视同为未响应招标文件要求编制投标文件； （3）投标函部分WORD可编辑版及PDF版，技术文件部分WORD可编辑版及PDF版； （4）商务标报价部分需提供广联达软件版 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
| 10.7 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人拟派的项目经理应当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人），出示个人有效身份证明文件原件及复印件、本人的注册执业证书原件或加盖投标人公章的复印件，以证明其出席。 投标人拟派项目经理出席开标会迟到，或未提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人），或未持个人有效身份证明文件原件及复印件、本人的注册执业证书原件或加盖投标人公章的复印件参加开标会的，或者参加开标会并签到的项目经理与投标文件中载明的项目经理不是同一人的，由招标人核实确认并如实记入开标会记录，由评标委员会按废标处理。 |  |
| 10.8 中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 10.9知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.10 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.11 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.12 监 督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.13 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.14 异议 |  |  |
|  | 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |  |
| 10.15 招标人补充的其他内容…… |  |  |
| 10.15.1 | 代建人： / 设计人： / 监理人： 暂无待定 |  |
| 10.15.2 | 本招标项目招标方式： □邀请招标 ■公开招标 本招标项目投标文件的递交方式： ■现场递交 是否采用信用标评审： ■不采用 □采用，信用标信息采集及相关注意事项等见本须知附表十“信用标信息采集及相关注意事项”。 |  |
|  | 其他需要说明的事项： 计价依据和工程量计算规则：工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定。采用《GB50500-2013》计价规范，“增值税”计税方式。 |  |
|  | 中标服务费的收取: 中标人与招标人签订经济合同时，向招标代理机构缴付中标服务费。中标服务费将以支票（北京地区）或电汇的方式进行收取。招标代理服务费：详见附件招标代理服务费的收取办法 |  |
| 推荐入围供应商的相关要求 |  |  |
| 1.每个标段最多中标1家供应商； 2.每家供应商最多中标1个标段； 3.各标段开标、评标先后顺序为：A：办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目标段；B：办公楼及自助银行安防系统改造联网（南部相关支行）项目标段；C：办公楼及自助银行安防系统改造联网（西部相关支行）项目标段；D：办公楼及自助银行安防系统改造联网（北部相关支行）项目标段；E:办公楼及自助银行安防系统改造联网（中部相关支行）项目标段； 4.办公楼及自助银行安防系统改造联网项目分为以下5个标段分别进行招标，按“兼投不兼中”原则确定各标段唯一中标供应商。评审顺序按A、B、C、D、E依序进行。若某一投标供应商在其中一个标段中标，则该投标供应商在后续标段的综合评审得分不参与名次排序。若某一标段通过初步审核的投标供应商（不含前序标段的拟推荐中标供应商）小于2家，该标段重新采购。 |  |  |

附件：招标代理服务费的收取办法

1、招标项目服务费率

| 中标金额 | 物品招标 |  | 服务招标 |  | 工程招标 |  | 国际招标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （万元） | 费率（%） | 最高限额（万元） | 费率（%） | 最高限额（万元） | 费率（%） | 最高限额（万元） | 费率（%） | 最高限额（万元） |
| 100以下 | 1 | 8万元（单个项目） | 1 | 8万元（单个项目） | 0.8 | 10万元（单个项目） | 1 | 8万元（单个项目） |
| 100-500 | 0.77 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.77 |  |
| 500-1000 | 0.56 |  | 0.315 |  | 0.33 |  | 0.56 |  |
| 1000-5000 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.158 |  | 0.3 |  |
| 5000-10000 | 0.075 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.075 |  |
| 1亿-5亿 | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.005 |  |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

2、入围项目服务费率

| 标的描述 | 价格（元/个项目） |
| --- | --- |
| 入围项目（无项目中标金额）招标代理服务收费 | 30000 |

3、其他

| 标的描述 | 价格（元/个项目） |
| --- | --- |
| 项目流标后，向甲方出具评标委员会或者3名以上评审专家出具的招标文件是否有不合理条款的论证意见 | 1000 |

- 投标人须知正文部分

| 1. 总则 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目概况 |
| 1.1.1 | 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 |
| 1.1.2 | 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 |
| 1.1.3 | 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 |
| 1.1.4 | 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 |
| 1.1.5 | 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 |
| 1.2 | 资金来源和落实情况 |
| 1.2.1 | 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 |
| 1.2.2 | 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 |
| 1.2.3 | 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 |
| 1.3.4 | 本工程的其他要求：见投标人须知前附表。 |
| 1.3 | 招标范围、计划工期和质量要求 |
| 1.3.1 | 本次招标范围：见投标人须知前附表。 |
| 1.3.2 | 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 |
| 1.3.3 | 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 |
| 1.4 | 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的） |
|  | 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。 |
| 1.4 | 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 （1）资质条件：见投标人须知前附表； （2）财务要求：见投标人须知前附表； （3）业绩要求：见投标人须知前附表； （4）信誉要求：见投标人须知前附表； （5）项目经理资格：见投标人须知前附表； （6）其他要求：见投标人须知前附表。 |
| 1.4.2 | 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人 资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 |
| 1.5 | 费用承担 |
|  | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 |
| 1.6 | 保密 |
|  | 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| 1.7 | 语言文字 |
|  | 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 |
| 1.8 | 计量单位 |
|  | 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 1.9 | 踏勘现场 |
| 1.9.1 | 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 |
| 1.9.2 | 投标人踏勘现场发生的费用自理。 |
| 1.9.3 | 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 1.9.4 | 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |
| 1.10 | 投标预备会 |
| 1.10.1 | 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 |
| 1.10.2 | 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 |
| 1.10.3 | 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 1.11 | 分包 |
|  | 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 |
| 1.12 | 偏离 |
|  | 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 |
| 2. 招标文件 |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 本招标文件包括： （1）招标公告（或投标邀请书）； （2）投标人须知； （3）评标办法； （4）合同条款及格式； （5）工程量清单； （6）图纸； （7）技术标准和要求； （8）投标文件格式； （9）投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 |
| 2.2.1 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 |
| 2.3.1 | 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。 |
| 3. 投标文件 |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 |
| 3.1.1 | 投标文件应包括下列内容： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）联合体协议书； （4）投标保证金； （5）已标价工程量清单； （6）施工组织设计； （7）项目管理机构； （8）主要材料表； （9）资格审查资料； （10）投标人须知前附表规定的其他材料。 |
| 3.1.2 | 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 |
| 3.2 | 投标报价 |
| 3.2.1 | 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 |
| 3.2.2 | 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 |
| 3.3 | 投标有效期 |
| 3.3.1 | 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 |
| 3.3.2 | 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 |
| 3.4 | 投标保证金 |
| 3.4.1 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 |
| 3.4.2 | 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 |
| 3.4.3 | 招标人与中标人签订合同后5个日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 |
| 3.5 | 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 |
| 3.5 | 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） |
| 3.5.1 | “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。 |
| 3.5.2 | “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 |
| 3.5.3 | “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 |
| 3.5.4 | “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 |
| 3.5.5 | “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 |
| 3.5.6 | 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 |
| 3.6 | 备选投标方案 |
|  | 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 |
| 3.7 | 投标文件的编制 |
| 3.7.1 | 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 |
| 3.7.2 | 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 |
| 3.7.3 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 |
| 3.7.4 | 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。 |
| 4. 投标 |  |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 |
| 4.1.1 | 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 |
| 4.1.2 | 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。 |
| 4.1.3 | 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 |
| 4.2.1 | 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。 |
| 4.2.2 | 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 |
| 4.2.3 | 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 4.2.4 | 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 |
| 4.2.5 | 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 |
| 4.3.1 | 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 |
| 4.3.2 | 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 |
| 4.3.3 | 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 |
| 5. 开标 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |
|  | 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 |
| 5.2 | 开标程序 |
|  | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （6）设有标底的，公布标底； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 |
| 6. 评标 |  |
| 6.1 | 评标委员会 |
| 6.1.1 | 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 |
| 6.1.2 | 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 |
| 6.2 | 评标原则 |
|  | 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 |
| 6.3 | 评标 |
|  | 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 |
| 7. 合同授予 |  |
| 7.1 | 定标方式 |
|  | 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.2 | 中标通知 |
|  | 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3 | 履约担保 |
| 7.3.1 | 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 |
| 7.3.2 | 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4 | 签订合同 |
| 7.4.1 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4.2 | 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
| 8. 重新招标和不再招标 |  |
| 8.1 | 重新招标 |
|  | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 8.2 | 不再招标 |
|  | 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 9. 纪律和监督 |  |
| 9.1 | 对招标人的纪律要求 |
|  | 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 |
|  | 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 |
|  | 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 |
| 9.4 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 |
|  | 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 |
| 9.5 | 投诉 |
|  | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |
|  | 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 |

附表一：开标记录表

| 中国工商银行股份有限公司北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称： |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报价内容 | 总报价（元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网（东部相关支行）项目 | 项目安防系统施工、调试等总报价 |  |
| 备注： 1.以上价格包括但不仅限于安装、调试、培训、验机、技术服务和随机附件、备品备件、专用工具等费用，以及送至工行指定用户现场费用，供应商不再向中国工商银行收取其他任何费用。 2.我公司为_____纳税人，以上价格含税，可开具增值税专用发票，税率为 X %。 3.我公司承诺在该项目中所使用的甲供以外的安防系统配套设施设备为原厂正品，其功能能够满足并兼容安防系统建设需要。 4.本项目服务范围为中国工商银行股份有限公司北京市分行东部相关支行。报价为服务范围内场所的总报价，具体费用结算以工程实际发生为准。 |  |  |  |

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）    标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日

时前将原件递交至                   （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）   标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年        月        日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）    标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

附表四：中标通知书

中标通知书（施工）

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）    标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

| 工程名称 |  |  | 建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 中标范围 |  |  |  |  |
| 中标价 | 小写： 大写： |  |  |  |
| 中标工期 | 日历天 | 计划开工日期 |  |  |
|  |  | 计划竣工日期 |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 注册建造师执业资格 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

北京国际贸易有限公司

年   月   日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）     标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方     年     月     日发出的        （项目名称）    标段施工招标关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

附表七：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容、装订和递交要求等给予具体规定。

附表八：招标控制价明细

一.本项目招标控制价为：502，340.09元。

二.其他需说明的问题：

建设单位给定的材料和工程设备暂估价合计金额：  /  元，详见工程量清单中《材料和工程设备暂估价表》。

附表九：信用标信息采集及相关注意事项

1.开标前注意事项：

招标人在开标当天，在招标文件规定的投标截止时间前，登录市住房和城乡建设委员会官方网站，查询所有获取了招标文件的潜在投标人的企业市场行为信用评价分值和拟派项目经理注册建造师信用评价分值（如招标文件评标办法中包含注册建造师定量评审因素时）。如果招标人无法从市住房和城乡建设委员会官方网站中查询到可能提交投标文件的任何一个合格投标人或其拟派项目经理（在招标文件设有拟派项目经理评分因素时）开标当日的信用评价分值，招标人必须延长招标文件载明的投标文件递交截止时间，直至问题解决后再依法重新确定投标文件递交截止时间。

2.开标时注意事项：

在宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名之后，投标人代表按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况之前，当场采集本工程开标当日北京市住房和城乡建设委员会官方网站公布的相关投标人企业市场行为信用评价分值及注册建造师（拟派项目负责人）市场行为信用评价分值（如招标文件评标办法中包含注册建造师定量评审因素时），并记入开标记录表。

3.联合体投标信用评价采集注意事项：

联合体投标的，当场采集本工程开标当日北京市住房和城乡建设委员会公布的联合体所有成员企业市场行为信用评价分值，并在唱标时，将联合体协议书中约定的分工比例记入开标记录，经联合体牵头人授权代表、招标人授权代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认。

4.开标时特殊情况的处理：

招标人将在招标文件载明的递交投标文件截止时间前，通过市住房和城乡建设委员会官方网站，开标当天提前查询所有已经获取招标文件的潜在投标人的企业的市场行为信用评价分值及注册建造师（拟派项目负责人）市场行为信用评价分值（如招标文件评标办法中包含注册建造师定量评审因素时），以确保如期进行开标。但是，因不可抗力原因导致开标现场仍然无法采集到开标当日已经递交了投标文件的投标人的企业市场行为信用评价分值及参加开标会的注册建造师（拟派项目负责人）市场行为信用评价分值（如招标文件评标办法中包含注册建造师定量评审因素时）时，招标人将按照下列程序处理：

（1）立即终止已经进行的开标程序，并当场宣布开标推迟；

（2）如实记录推迟开标的具体原因，由招标人授权代表、记录人、监标人和各投标人的代表当众签字确认；

（3）宣布待市住房和城乡建设委官方网站可以查询所有投标人的企业或注册建造师市场行为信用评价分值时，重新组织开标，具体时间以招标人书面通知为准；

（4）已经递交的投标文件由招标人封存在交易场所；

（5）重新组织开标时，除被招标人封存的投标文件外，招标人不再接受任何新的投标文件，也不接受任何投标人对已经递交的投标文件的修改或补充。

5.招标人宣布推迟开标后的后续事项

（1） 开标现场无法查询到企业或其注册建造师（拟派项目负责人）市场行为信用评价分值的投标人，应当及时以书面形式向市住房和城乡建设委有关部门反映相关情况，并将有关答复情况书面告知招标人。

（2）招标人在确认市住房和城乡建设委官方网站可以查询到招标项目所有投标人的有关市场行为信用评价分值时，以书面形式通知第一次按时递交了投标文件的投标人重新组织开标的时间和地点。

（3）重新组织开标时，投标人的企业或其注册建造师（拟派项目负责人）市场行为信用评价分值，仍采集招标文件载明的原投标截止时间当日（即第一次因信用评价分值采集失败而被推迟的开标日期）市住房和城乡建设委官方网站公布的相应信用评价分值。

6.对市场行为信用评价分值的异议

投标人应当及时登录市住房和城乡建设委官方网站，查询企业或注册建造师市场行为信用评价分值和评价情况，对市场行为评价信用评价分值有异议的，应当及时向市住房和城乡建设委书面提出书面异议。

在开标会现场,招标投标行政监督部门不接受招标人、投标人等利害关系人对市住房和城乡建设委官方网站已经公布的企业、注册建造师市场行为信用评价分值的异议和投诉。

第三章 评标办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标 准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 其他审查因素 | 见附表A-4：形式评审记录表 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  |  | 其他审查因素 | 见附表A-5：资格评审记录表或资格审查更新资料评审记录表 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | （1）符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （2）投标文件中载明的质量等级、质量奖项必须达到招标文件规定的质量等级、质量奖项，不能以质量奖项代替质量等级。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | （1）符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （2）所提供的投标保证金没有瑕疵。投标保证金瑕疵是指以下情形： （A）投标保证金的有效期不符合招标文件规定； （B）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致； （C）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构； （D）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出； （E）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定； （F）其他： |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 投标价格 | ■低于（含等于）最高投标限价， ■最高投标限价：即第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。 □ 最高投标限价计算方法： □ |
|  |  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |
|  |  |  | 其他审查因素 | 见附表A-6：响应性评审记录表 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：70分； 施工组织设计：20分； 项目管理机构：10分； 信誉：0分（信誉的标准分值为0分，此项为减分项，减分上限10分）。 |
| 条款号 |  | 编列内容 |  |  |
| 3 | 评 标 程 序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |  |  |
| 3.2.4 | 判断投标报价是否低于其成本 | 详见本章附件C：投标人成本评审办法 |  |  |

评分标准：

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 | 施工方案与技术措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 质量管理体系与保证措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 安全和绿色施工保障措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 工程进度计划与保证措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 成品保护和工程保修的管理措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 1分≤得分≤2分 | 2 |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜1分 |  |
|  | 防止扰民和民扰的措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 1分≤得分≤2分 | 2 |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜1分 |  |
|  | 施工组织设计得分 |  |  |  | 20 |
| 项目管理机构 | 企业类似项目业绩 |  | 近三年内（2021年10月1日至投标截止时间止,以竣工验收日期为准）承担过已竣工的单项工程合同金额在100万元及以上的安防系统工程项目，每提供1个项目业绩得1分，最多得3分。 注：1、类似项目业绩评审只针对投标人为该项评审所提供的前3个业绩。在前3个业绩无法取得该项评审满分的情况下，即使第3个项目后的业绩为招标文件规定的有效业绩，也不能得分。 另外，投标人在开标时应提供前3个业绩的合同或中标通知书及竣工验收证明材料原件（无需装订，但应放在一个文件袋内）。未提供原件的业绩不得分。 若投标文件中的业绩证明材料与原件有任何不符之处，或原件存在弄虚作假之处，该投标将被否决，同时根据《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》将该投标人纳入禁入名单中。 2、业绩证明材料为合同关键页或中标通知书（应体现项目名称、甲乙双方名称、合同/中标金额、服务事项、签订/中标时间、双方签字盖章等内容。）及竣工验收证明材料复印件。 |  | 3 |
|  | 项目经理任职资格与业绩 | 职称 | 高级（含）及以上技术职称得1分；其他情况不得分。 |  | 1 |
|  |  | 类似项目业绩 | 注：1、项目经理业绩评审只针对投标人为该项评审所提供的前2个业绩，其中2为取得该项评审满分所需的最少项目数量。在以项目经理身份承担过已竣工的单项工程合同金额在100万元及以上的安防系统工程项目，每提供1个项目业绩得1分，最多得2分。 前2个业绩无法取得该项评审满分的情况下，即使第2个项目后的业绩为招标文件规定的有效业绩，也不能得分。 另外，投标人在开标时应提供前2个业绩的合同或中标通知书及竣工验收证明材料原件（无需装订，但应放在一个文件袋内。若项目经理业绩与企业业绩为同一项目时，提供一份业绩证明材料原件即可）。未提供原件的业绩不得分。若投标文件中的业绩证明材料与原件有任何不符之处，或原件存在弄虚作假之处，该投标将被否决，同时根据《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》将该投标人纳入禁入名单中。 3、业绩证明材料为合同关键页或中标通知书（应体现项目名称、甲乙双方名称、项目投资额、合同/中标金额、服务事项、项目经理信息、签订/中标时间、双方签字盖章等内容。）及竣工验收证明材料复印件。 |  | 2 |
|  | 技术负责人任职资格 |  | 高级（含）及以上技术职称得1分；其他情况不得分。 |  | 1 |
|  | 其他主要人员 |  | 人员配备合理，专业齐全，年龄结构合理，资质实力强，得3分。 |  | 3 |
|  |  |  | 人员配备情况一般，专业基本齐全，年龄结构基本合理，资质实力较强，得2分。 |  |  |
|  |  |  | 人员配备欠合理，专业不够齐全，年龄结构不够合理，资质实力较差，得0分。 |  |  |
|  | 项目管理机构得分 |  |  |  | 10 |
| 投标报价 | 投标价格 | 按投标总报价进行评分： 评标价格=各有效投标的投标总报价。 评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。 注：当有效投标家数X≧5时，N=1； 当有效投标家数X﹤5时，N=0。 投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价 采用内插法计算得分。偏差率=0时，分值为满分。每递增一个百分点扣3.5分，每递减一个百分点扣2.1分；以此类推，扣完为止。 |  |  | 70 |
| 信誉 | 诉讼和仲裁情况 | 近3年（2021年10月1日至投标截止时间止）作为原告或被告有1条败诉记录的扣1分；每增加1条败诉记录的扣1分，但最高扣分不得超过5分。存在上述情形的，应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的扫描件。诉讼及仲裁情况是指与履行施工总承包合同和专业分包（或承包）合同有关及本项要求的法律败诉。调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。 |  |  | 0 |
|  | 不良行为记录 | 近3年（2021年10月1日至投标截止时间止）有1条不良行为记录的扣1分；每增加1条不良行为记录的扣1分，但最高扣分不得超过5分。 附全国建筑市场监管公共服务平台的网页查询截图。 企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index） 已经公布的不良行为记录。 |  |  | 0 |
|  | 总分 |  |  |  | 100 |

- 评标办法（综合评估法）正文部分

| 1. 评标方法 |  |
| --- | --- |
|  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 |
| 2. 评审标准 |  |
| 2.1 | 初步评审标准 |
| 2.1.1 | 形式评审标准：见评标办法前附表。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准：见评标办法前附表。 |
| 2.2 | 分值构成与评分标准 |
| 2.2.1 | 分值构成 （1）施工组织设计：见评标办法前附表； （2）项目管理机构：见评标办法前附表； （3）投标报价：见评标办法前附表； （4）其他评分因素：见评标办法前附表。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 |
| 2.2.4 | 评分标准 （1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表； （2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表； （3）投标报价评分标准：见评标办法前附表； （4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。 |
| 3. 评标程序 |  |
| 3.1 | 初步评审 |
| 3.1.1 | 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的） |
| 3.1.1 | 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） |
| 3.1.2 | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 3.1.3 | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
| 3.2 | 详细评审 |
| 3.2.1 | 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A； （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B； （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C； （4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。 |
| 3.2.2 | 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 3.2.3 | 投标人得分=A+B+C+D。 |
| 3.2.4 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 3.3 | 投标文件的澄清和补正 |
| 3.3.1 | 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |
| 3.3.2 | 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 |
| 3.3.3 | 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 |
| 3.4 | 评标结果 |
| 3.4.1 | 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 |
| 3.4.2 | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |

## 附件A：评标详细程序

评标详细程序

A0. 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- 评标准备；

- 初步评审；

- 详细评审；

- 澄清、说明或补正

- 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1评标委员会成员签到及签署声明

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。

评标委员会成员在评标前，应当使用附表A-2签署评标专家声明书。声明本人不符合投标人须知第6.1.2项中约定的应当回避情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。

A2.2 评标委员会的分工

A2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。招标人也可以直接指定评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

A2.2.2评标委员会负责人任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

- 组织评标委员会成员学习招标文件中载明的评标标准和方法；

- 提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料、实行暗标评审的应除去能够识别投标人身份的信息等；

- 汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题，组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

- 对出现较大争议的事项进行书面记录；

- 查验评标用表格和评标记录的完整性及有效性；

- 组织对评标结论进行复核确认；

- 组织编写评标报告，推荐中标候选人。

A2.2.3评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

- 经招投标监管部门备案的招标文件及其澄清修改或补充文件；

- 未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

- 开标会记录；

- 资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件及经招投标监管部门备案登记的投标资格登记表（适用于已进行资格预审的）；

- 资格预审文件及其澄清修改或补充文件（适用于已进行资格预审的）；

- 资格预审评审报告（适用于已进行资格预审的且投标人在资格预审后更换项目经理的）；

- 在投标截止时间前递交的投标人变更项目经理申请、招标人同意变更项目经理的书面意见（如有）；

- 工程招标控制价（如有）或标底（如有）；

- 评标表格；

……

A2.4 暗标编号

第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编号，并使用附表A-3就暗标编号与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编号按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标，适用于非计算机辅助评标）

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。质疑函不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标工作重在分析核查而非评价，清标报告仅是对所做分析核查情况的记录；清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3. 初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-5记录评审结果。（适用于未进行资格预审的）

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审，并使用附表A-5记录评审结果（适用于已进行资格预审的）。其中：

- 资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

- 资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分不应当低于已经通过资格预审评审的得分，否则其投标作废标处理。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-6记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“最高投标限价”，凡投标人的投标价格超出“最高投标限价”，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 投标偏差分析

A3.4.1评标委员会依据招标文件，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，并使用附表A-7进行记录。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

A3.4.2判断投标是否为废标

- 重大偏差是指对本招标工程的承包范围、工期、质量及实施产生了重大影响，或者对招标文件中规定的招标人权利及投标人义务等造成重大削弱或限制的偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。符合本章附件B中规定的废标条件的，属于重大偏差。

- 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

- 本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章附件B的规定为准。

- 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标，并根据附表A-7、使用附表A-14对废标情况进行记录。

A3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

A3.6 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.7 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。《问题澄清通知》及《问题的澄清》采用投标人须知附表二与投标人须知附表三所提供的格式。

A4.  详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）施工组织设计评审和评分；（适用于施工组织设计打分制）

（1）施工组织设计评审；（适用于施工组织设计合格制）

（2）项目管理机构评审和评分；

（3）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（4）其他因素评审和评分；

- 汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-8记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。（适用于施工组织设计打分制）

在施工组织设计评审过程中，针对每个评分项目评标委员会个别成员的单项评分与其余评标委员会成员的单项评分平均差异在20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当作出书面说明。但是该成员所评出的总分顺序与其他成员相对一致、不影响中标结果的，应当视为合理。

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的各项评审因素、评审标准，对施工组织设计进行评审，并使用附表A-8记录对施工组织设计的评审结果。当评标委员会成员之间的评审结论不一致时，按照少数服从多数的原则，得出最终评审结论。（适用于施工组织设计合格制）

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-9记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-10记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-10记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如有）进行评审和评分，并使用附表A-11记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。《问题澄清通知》及《问题的澄清》采用投标人须知附表二与投标人须知附表三所提供的格式。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-12的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-13的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，详见补充条款A7.1排名次序的标准。

A5  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

(10)澄清、说明、补正事项纪要；

(11)评审意见（附表A-14）。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计（暗标）评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编号与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

- 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4  记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7. 补充条款

A7.1如果出现最终得分相同的情况，按照评标办法（综合评估法）正文部分第一条规定仍无法排出先后顺序的，确定先后顺序的标准如下： 综合评分相等，且投标报价也相等的，以施工组织设计评审得分高者优先

……

## 附件B：废标条件

废标条件

B0. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

B1. 废标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作废标处理：

- 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的下列任何一种情形的：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

- 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：

/

- 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

- 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

- 未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

- 当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件提交截止时间前取得招标人的书面同意的，或者其在投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的或者其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

- 投标人名称变化；

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化；

- 投标人财务状况、经营状况发生重大变化；

- 更换项目经理；

- 联合体分工比例变化；

- /

- 投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的；

- 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

- 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的：

- 投标人未按第二章“投标人须知”第10.7款下述规定出席开标会的：

- 投标人拟派项目经理出席开标会迟到的；

- 未提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人）的；

- 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；

- 未持本人的注册执业证书原件或加盖投标人公章的复印件参加开标会的；

- 参加开标会并签到的项目经理与投标文件中载明的项目经理不是同一人的。

- 投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

- 投标报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

- 未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

- 未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。

- 投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等（仅适用于非计算机辅助评标）。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

B1.21

B1.22  投标人的开标授权代表（即：拟派项目负责人）对开标结果拒绝签字（确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字（确认的；

B1.23  投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

B1.24  未按规定的格式填写，内容不全或投标函及其附录中关键字迹模糊、无法辨认的；

B1.25  未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵的。其中，瑕疵是指以下情形：

（1）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；

（2）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；

（3）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

（4）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；

（5）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；

B1.26   投标函及其附录没有加盖投标人公章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字；

B1.27   招标文件中设立最高投标限价（或招标控制价）时投标报价超出最高投标限价（或招标控制价）的（不含等于）；

B1.28   评标过程中，评标委员会发现房屋建设工程投标人的投标报价低于标底6%或招标控制价6%，或者市政工程投标人的投标报价低于标底6%或招标控制价8%，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的；

B1.29   投标报价中的整项暂估价或材料设备暂估价单价或暂列金额与招标文件不符的；

B1.30   投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的；

B1.31   投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的；

B1.32   实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的；

B1.33   投标文件附有招标人不能接受的条件的；

## 附件C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.4项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：

- 标底下浮6% ；

■  招标控制价下浮   6  %。

C1.2 对投标价格的合理性进行评审

评标委员会结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下因素逐一进行分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容：

- 算术性错误分析和修正；

- 错漏项分析和修正；

- 分部分项工程和单价措施项目清单部分价格合理性分析和修正；

- 总价措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正；

- 企业管理费合理性分析和修正；

- 利润水平合理性分析和修正；

- 法定税金和规费的完整性分析和修正；

- 不平衡报价分析和修正。

C1.3 澄清、说明或补正

评标委员会汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。

C1.4  判断投标报价是否低于其成本

评标委员会根据投标人澄清和说明的结果，计算出对投标人投标报价进行合理化修正后所产生的最终差额，判断投标人的投标报价是否低于其成本。

C2. 评审的依据

评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括:

- 招标文件；

- 标底或招标控制价（如果有）；

- 施工组织设计；

- 已标价的工程量清单；

- 工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息（如果有）；

- 工程所在地市场价格水平；

- 工程所在地工程造价管理部门颁布的定额或投标人企业定额；

- 经审计的企业近三年财务报表；

- 投标人所附其他证明资料；

- 法律法规允许的和招标文件规定的参考依据等。

C3.  算术性错误分析和修正

评标委员会对已标价工程量清单进行逐项分析，根据本章第3.1.3项规定的原则，对投标报价中的算术性错误进行修正，按附表C-1的格式记录分析和修正的结果。

汇总修正结果，将经修正后产生的价格差额记为A值（此值应为代数值，修正结果表明理论上应当增加投标人的投标报价（投标总价）的修正差额记为正值，反之记为负值，下同），同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C4. 错漏项分析和修正

C4.1 错漏项分析和修正的原则

评标委员会分析已标价工程量清单，列出其中错报或漏报的子目，并按以下原则进行修正：

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对错漏项报价进行修正；

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与错漏项之间的差异而进行适当调整后的价格对错漏项报价进行修正；

如果做不到以上两点，则按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对错漏项报价进行修正；

如果没有标底（或招标控制价）或者标底（或招标控制价）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，评标委员会可以在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明，评标委员会也可以按不利于该投标人的原则，以其他有效投标报价中该项最高报价作为修正价格；

对超出招标范围报价的子目，则直接删除该子目的价格。

C4.2 错漏项分析和修正的方法

错漏项分析和修正的方法如下：

根据上述原则，修正错报和补充漏报子目的价格；

填写附表C-2，计算经修正或补充后产生的价格差额。汇总上述结果，将经修正后产生的价格差额记为B值，并明确需要投标人澄清和说明的事项。

C5. 分部分项工程和单价措施项目清单部分价格合理性分析和修正

C5.1 分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的原则

分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的原则如下：

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理子目之间的差异而进行适当调整后的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果做不到以上两点，则按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果没有标底（或招标控制价）或者标底（或招标控制价）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）。

C5.2  分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的方法

分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的方法如下：

按附表C-3的格式对与市场价格水平存在明显差异的子目进行逐项分析、修正；

计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为C值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C6. 总价措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正

C6.1 总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则

总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则如下：

总价措施项目清单报价中的资源投入数量不正确或不合理的，按照投标人递交的施工组织设计中明确的或者可以通过施工组织设计中给出的相关数据计算出来的计划投入的资源数量（如临时设施、拟派现场管理人员流量计划、施工机械设备投入计划等）修正总价措施项目清单报价中不合理的资源投入数量；

总价措施项目清单报价中的资源和生产要素价格不合理的，如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的项目，则按该相似项目的报价为基础，考虑该相似项目与不合理报价项目之间的差异而进行适当调整后的价格对不合理报价项目的资源或生产要素的价格进行修正；

其他情况下，按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对总价措施项目和其他项目清单中的不合理报价进行修正；

如果没有标底（或招标控制价）或者标底（或招标控制价）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）；

对于按照招标文件不应当报价的项目，则直接删除该项目的价格。

C6.2 总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正

总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的方法如下：

按附表C-4格式对总价措施项目清单和其他项目清单进行逐项分析、修正；

计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为D值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C7. 企业管理费合理性分析和修正

C7.1 企业管理费分析和修正的原则

企业管理费分析和修正的原则如下：

按投标人经审计的企业近三年财务报表中的相关数据计算出投标人企业实际的管理费率（近三年企业管理费总额的平均值与近三年完成产值的平均值之间的比例）并以此对投标价格中明显不合理的企业管理费率进行修正；

企业管理费率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的企业管理费率以及标底或招标控制价（如果有）中的企业管理费率的平均费率为准进行修正；

分部分项工程量清单和单价措施项目清单综合单价分析表中的企业管理费率与费率报价表（如果有）报出的企业管理费率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的企业管理费率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的管理费率）。

C7.2  企业管理费分析和修正的方法

企业管理费分析和修正的方法如下：

按附表C-5的格式进行分析和修正；

汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为E值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C8. 利润水平合理性分析和修正

C8.1  利润水平分析和修正的原则

利润水平分析和修正的原则如下：

按国有资产管理部门对投标人下达的国有资产增值保值率或投标人公司董事会或股东会要求的企业净资产收益率或股本收益率对投标价格中明显不合理的利润率进行修正；

利润率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的利润率以及标底或招标控制价（如果有）中的利润率的平均费率为准进行修正；

分部分项工程量清单和单价措施项目清单综合单价分析表中的利润率与费率报价表（如果有）报出的利润率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的利润率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的利润率）。

C8.2  利润水平分析和修正的方法

利润水平分析和修正的方法如下：

按附表C-5的格式进行分析和修正；

汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为F值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C9. 法定税金和规费的完整性分析和修正

根据投标价格分析出其中法定税金和规费的百分比，对照现行有关法律、法规规定的额度或比率，对投标报价进行分析和修正。

按附表C-5的格式进行分析和修正；将经修正后产生的价格差额记为G值，整理需要投标人澄清和说明的事项。

C10. 不平衡报价分析和修正

评审各项单价的合理性以及是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过低的价格进行分析。

按附表C-6汇总分析结果，修正明显过高的价格产生的差额，首先用于填补修正过低的价格产生的差额，两者的余额记为H值，整理需要投标人澄清和说明的事项。

C11. 对投标报价的澄清和说明

评标委员会对上述C3至C10条的评审结果进行汇总和整理。以其各自的代数值汇总A值至H值，得出合计差额Δ1（附表C-7），并整理出需要投标人澄清和说明的全部事项。如果投标人存在需要补正的问题，评标委员会可以同时要求投标人进行补正。

评标委员会应当根据本章第3.3款的规定，对需要投标人澄清、说明和提供进一步证明的事项向投标人发出书面问题澄清通知，并附上质疑问卷，问题澄清通知和质疑问卷应当包括：质疑问题、有关澄清要求、需要书面回复的内容、回复时间（应给投标人留出足够的回复时间）、递交方式等。投标人的澄清、说明、补正和提供进一步证明应当采取书面形式。

如果评标委员会对投标人提交的质疑问题的澄清和说明依然存在疑问，评标委员会可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应相应地进一步澄清、说明和提交相关证明材料，直至评标委员会认为全部疑问都得到澄清和说明。

根据澄清和说明结果，对于投标人已经有效澄清和说明的问题和子目应从上述A值至H值的计算中剔除或修正，按附表C-7格式修正A值至H值并计算最终差额Δ2。本款中所谓的“有效澄清”是指投标人做出的澄清和说明已经合理地解释或说明了评标委员会提出的问题并且澄清结果令评标委员会信服。

C12. 判断投标报价是否低于成本

评标委员会应按照附表C-8的格式填写评审结论记录表，以最终差额Δ2与投标人投标价格中标明的利润额（如标明的是利润率，以利润率乘以其计取基数，下同）进行比较并得出如下结论：

如果最终差额Δ2（代数值）小于或等于投标人的利润额，则表明该投标人的投标报价不低于成本。

如果最终差额Δ2是正值且大于（不含等于）投标人报价中的利润额，则评标委员会将根据本章第3.2.4项的规定认定该投标人以低于其成本报价竞标，其投标作废标处理。

## 附件D：备选投标方案的评审方法

备选投标方案的评审方法

D0. 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分。当第二章“投标人须知”第3.6款中规定允许投标人递交备选投标方案时，评标委员会应当按照本附件所规定的办法对排名第一的中标候选人或者根据招标人授权直接确定的中标人所递交的备选投标方案进行评审和比较。

D1. 备选投标方案的评审规定

/

附表A-1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：        （项目名称）    标段                                                      评标时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号码 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

附表A-2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任        （项目名称）    标段施工总承包招标的评标专家。

本人声明：本人在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：按招标文件约定的评标程序与办法进行评标，尤其是详细核查投标报价的相应内容，是否存在缺漏项或多项或计价错误现象，如有按招标文件要求对其进行修正。在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员签名：

日        期：        年     月      日

附表A-3：技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 暗标编号 | 确认的投标人名称 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签名：

日期：    年    月    日

附表A-4：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论： 通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

附表A-5：资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）

资格评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 营业执照复印件及年检记录（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 建设行政主管部门核发的安全生产许可证复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 建设行政主管部门核发的资质等级证书复印件（加盖单位章）和安防工程企业设计施工维护能力证书贰级以上（含贰级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务状况说明书（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 同时提供中标通知书、合同协议书复印件并加盖单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 提供信用中国网站截图，且未被列为失信被执行人名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                     日期：   年    月   日

附表A-5：资格审查更新资料评审记录表（适用于已进行资格预审的）(本项目不适用)

资格审查更新资料评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 资格审查更新资料 | 评审合格标准 （或原评审内容评分标准及得分） | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查更新资料评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                     日期：   年    月   日

说明：评审委员会对投标人提交的资格审查文件更新文件进行评审，并在对应的评审意见一栏记录评审意见：通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×。当资格预审评审时以评分方式进行审查时，同时填写对更新资料的评审分数。

附表A-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标价格 | 符合第三章“评标办法前附表”第2.1.3项对应规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应性评审结论： 通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

附表A-7：投标偏差分析表

投标偏差分析表

投标人名称：

| 重大偏差 |  |  | 细微偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大偏差内容说明 | 招标文件相关条款 | 序号 | 细微偏差内容说明 | 招标文件相关条款 | 补正情况 |

评标委员会全体成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

附表A-8、A-9、A-10、A-11

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 附表A-8 | 施工方案与技术措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 质量管理体系与保证措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 安全和绿色施工保障措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 工程进度计划与保证措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 3分≤得分≤4分 | 4 |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2分≤得分＜3分 |  |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜2分 |  |
|  | 成品保护和工程保修的管理措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 1分≤得分≤2分 | 2 |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜1分 |  |
|  | 防止扰民和民扰的措施 |  | 科学、可行、针对性强 | 1分≤得分≤2分 | 2 |
|  |  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0分≤得分＜1分 |  |
|  | 施工组织设计得分 |  |  |  | 20 |
| 项目管理机构 附表A-9 | 企业类似项目业绩 |  | 近三年内（2021年10月1日至投标截止时间止,以竣工验收日期为准）承担过已竣工的单项工程合同金额在100万元及以上的安防系统工程项目，每提供1个项目业绩得1分，最多得3分。 注：1、类似项目业绩评审只针对投标人为该项评审所提供的前3个业绩。在前3个业绩无法取得该项评审满分的情况下，即使第3个项目后的业绩为招标文件规定的有效业绩，也不能得分。 另外，投标人在开标时应提供前3个业绩的合同或中标通知书及竣工验收证明材料原件（无需装订，但应放在一个文件袋内）。未提供原件的业绩不得分。 若投标文件中的业绩证明材料与原件有任何不符之处，或原件存在弄虚作假之处，该投标将被否决，同时根据《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》将该投标人纳入禁入名单中。 2、业绩证明材料为合同关键页或中标通知书（应体现项目名称、甲乙双方名称、合同/中标金额、服务事项、签订/中标时间、双方签字盖章等内容。）及竣工验收证明材料复印件。 |  | 3 |
|  | 项目经理任职资格与业绩 | 职称 | 高级（含）及以上技术职称得1分；其他情况不得分。 |  | 1 |
|  |  | 类似项目业绩 | 注：1、项目经理业绩评审只针对投标人为该项评审所提供的前2个业绩，其中2为取得该项评审满分所需的最少项目数量。在以项目经理身份承担过已竣工的单项工程合同金额在100万元及以上的安防系统工程项目，每提供1个项目业绩得1分，最多得2分。 前2个业绩无法取得该项评审满分的情况下，即使第2个项目后的业绩为招标文件规定的有效业绩，也不能得分。 另外，投标人在开标时应提供前2个业绩的合同或中标通知书及竣工验收证明材料原件（无需装订，但应放在一个文件袋内。若项目经理业绩与企业业绩为同一项目时，提供一份业绩证明材料原件即可）。未提供原件的业绩不得分。若投标文件中的业绩证明材料与原件有任何不符之处，或原件存在弄虚作假之处，该投标将被否决，同时根据《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》将该投标人纳入禁入名单中。 3、业绩证明材料为合同关键页或中标通知书（应体现项目名称、甲乙双方名称、项目投资额、合同/中标金额、服务事项、项目经理信息、签订/中标时间、双方签字盖章等内容。）及竣工验收证明材料复印件。 |  | 2 |
|  | 技术负责人任职资格 |  | 高级（含）及以上技术职称得1分；其他情况不得分。 |  | 1 |
|  | 其他主要人员 |  | 人员配备合理，专业齐全，年龄结构合理，资质实力强，得3分。 |  | 3 |
|  |  |  | 人员配备情况一般，专业基本齐全，年龄结构基本合理，资质实力较强，得2分。 |  |  |
|  |  |  | 人员配备欠合理，专业不够齐全，年龄结构不够合理，资质实力较差，得0分。 |  |  |
|  | 项目管理机构得分 |  |  |  | 10 |
| 投标报价 附表A-10 | 投标价格 | 按投标总报价进行评分： 评标价格=各有效投标的投标总报价。 评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值 注：当有效投标家数X≧5时，N=1； 当有效投标家数X﹤5时，N=0。 投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价 采用内插法计算得分。偏差率=0时，分值为满分。每递增一个百分点扣3.5分，每递减一个百分点扣2.1分；以此类推，扣完为止。 |  |  | 70 |
| 信誉附表A-11 | 诉讼和仲裁情况 | 近3年（2021年10月1日至投标截止时间止）作为原告或被告有1条败诉记录的扣1分；每增加1条败诉记录的扣1分，但最高扣分不得超过5分。存在上述情形的，应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的扫描件。诉讼及仲裁情况是指与履行施工总承包合同和专业分包（或承包）合同有关及本项要求的法律败诉。调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。 |  |  | 0 |
|  | 不良行为记录 | 近3年（2021年10月1日至投标截止时间止）有1条不良行为记录的扣1分；每增加1条不良行为记录的扣1分，但最高扣分不得超过5分。 附全国建筑市场监管公共服务平台的网页查询截图。 企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index） 已经公布的不良行为记录。 |  |  | 0 |
|  | 总分 |  |  |  | 100 |

评标委员会成员签名：                                                       日期：   年    月    日

附表A-12：详细评审评分汇总表

详细评审评分汇总表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评分项目 |  |  | 分值代码 | 投标人名称代码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价 |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他因素（其他评审因素） |  | A-9 | D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 详细评审得分合计E=A+C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                 日期：      年  月   日

附表A-13：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 评委序号和姓名 |  | 投标人名称（或代码）及其得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 （E） | 1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 各评委得分（E）平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                             日期：      年  月   日

备注：各评委得分(E)平均值=（各评委得分E之和—M位评委最高得分E—M位评委最低得分E）/ （ 评委人数—2M ）      M= 0

附表A-14：评审意见表

评审意见表

评标委员会成员签名：

备注：招投标情况书面报告备案表（续1）、评标委员会成员评标打分复核意见书（续2）均为本表组成部分。

附表A-14：招投标情况书面报告备案表（续1）

招投标情况书面报告备案表

项目编号：                                     日期：      年    月    日

| 工程名称 |  |  | 招标类别 | □施工 □监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 |  | 排名次序 | 投标价格或评标得分 |
| 评标委员推荐的中标候选人 | 排名次序 | 中标候选人名称 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 评标委员会 全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： 年 月 日 |  |  |  |
| 招标人 定标意见 | 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 为中标人。 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 本表为书面报告首页，其他内容作为附件，附件包括： 1、 招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由； 2、 相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。 上述文件已备案的不再提交。 |  |  |  |
| 申办人 | （签字） |  | 联系电话 |  |

附表A-14：评标委员会成员评标打分复核意见书（续2）

评标委员会成员评标打分复核意见书

工程名称：

我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任： 形式评审记录表 正确□ 资格评审或资格审查更新资料评审记录表 正确□ 响应性评审记录表 正确□ 施工组织设计评审记录表 正确□ 项目管理机构评审记录表 正确□ 投标报价评分记录表 正确□ 其他因素评审记录表（如有） 正确□ 详细评审评分汇总表 正确□ 评标结果汇总表 正确□ 招投标情况书面报告 正确□ 其他相关评审资料 正确□ 评标委员会组长（签字）： 评标委员会成员（签字）： 年 月 日

备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正签字。

附表C-1：算术错误分析及修正记录表

算术错误分析及修正记录表

投标人名称：

| 序号 | 子目名称 | 投标价格 | 算术正确投标价 | 差额 （代数值） | 有关事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A值（代数值） |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                    日期：   年    月   日

附表C-2：错项漏项分析及修正记录表

错项漏项分析及修正记录表

投标人名称：

| 编号 | 子目名称 | 投标价格 | 合理投标价 | 差额 （代数值） | 有关事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B值（代数值） |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                    日期：   年    月   日

附表C-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

投标人名称：

| 编号 | 子目名称 | 明显不合理的价格 | 修正后的价 格 | 差额 | 证明情况及修正理由 | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C值（代数值） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                       日期：   年    月   日

附表C-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

投标人名称：

| 编号 | 子目名称 | 明显不合理的价格 | 修正后的价 格 | 差 额 | 证明情况及修正理由 | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D值（代数值） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                  日期：   年    月   日

附表C-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

投标人名称：

| 项 目 | 企业管理费 |  | 利 润 |  | 税金和规费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标价格 | 实际 | 投标价格 | 实际 | 投标价格 | 实际 |
| 比较栏 |  |  |  |  |  |  |
| 差 额 | E 值 |  | F 值 |  | G 值 |  |
| 分析计算 |  |  |  |  |  |  |
| 有关疑问事项备注 |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                  日期：   年    月   日

附表C-6：不平衡报价分析及修正记录表

不平衡报价分析及修正记录表

投标人名称：

| 编号 | 子目名称 | 存在不平衡的单价 | 修正后的平衡单价 | 单价差值（代数值） | 工程量 | 差额 | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H值（代数值） |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                 日期：   年    月   日

附表C-7：投标报价之修正差额汇总表

投标报价之修正差额汇总表

投标人名称：

| 序号 | 差值代号 | 差额代数值 |  | 修正理由及有关事项说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评审后 | 澄清后修正 |  |
| 1 | A |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |
| 4 | D |  |  |  |
| 5 | E |  |  |  |
| 6 | F |  |  |  |
| 7 | G |  |  |  |
| 8 | H |  |  |  |
| 合计 |  | Δ1： | Δ2： |  |
| 备注 | 本表修正的计算应附详细分析计算表。 |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                日期：   年    月   日

附表C-8：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 比较结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄清后最终差额Δ2 |  |  |  |
| 2 | 投标利润额 |  |  |  |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |  |  |  |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |  |  |  |  |
| 评审结论 | □低于成本 □不低于成本 |  |  |  |
| 评审意见概要 |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名 | 年 月 日 |  |  |  |

第四章  合同条款及格式

编号:

安防（技防）系统改造工程合同

（2024版）

甲方：中国工商银行股份有限公司

地址：

负责人：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方承接                  安防（技防）系统工程施工的有关事项，达成共识，并签订本合同书。

第一条 项目内容

1.本合同适用于中国工商银行股份有限公司北京市分行辖内办公及营业场所监控安防（技防）工程使用。

2.工程内容包括：管线的敷设及安防设备的安装、调试、培训。（见设计方案及报价单）

3.工程地点：

第二条 工程施工范围

1.按照甲方认定的工程设计方案施工。（见设计方案及报价单）

2.负责除甲方自行集中采购设备之外的其它监控设备采购（采购清单列为附件）。

3.负责提供工程施工过程中所需的辅助材料。

4.负责管线的敷设以及技防设备的安装与调试。

第三条 施工时间

本工程工期拟定于     年    月    日开工，于     年    月    日竣工，合同工期日历天数为   日。由于甲方原因需要调整工期的，由双方重新协商开工及竣工时间。

第四条 合同金额及付款

1.合同工程总价金额为：           元，（大写：人民币                          元）。

- 结算方式：

- 安防工程可以选择一次性结算或分期付款结算方式，本项目经双方协商选择    结算方式。

2.1一次性结算：在工程完工并通过验收后，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后     工作日内将工程款按照合同工程总价的   %扣除质量保证金后一次性汇入乙方指定账户（质量保证金按照国家和北京市有关工程质量保证期限设置，质量保证金不超过合同工程总价的3%）。

2.2分期付款方式：安防工程建设取得公安机关行政许可审批进场施工后，预付工程合同总金额的    %；安防建设隐蔽工程通过甲方和公安机关验收后，支付工程合同总金额的    %；安防工程竣工通过甲方和公安机关验收，取得公安机关行政许可审批（合格）并经试运行后，按照合同工程总价的   %扣除质量保证金，向乙方支付剩余合同价款（质量保证金按照国家和北京市有关工程质量保证期限设置，质量保证金不超过合同工程总价的3%）。每一次结算，甲方收到乙方提供的增值税专用发票      工作日内将工程款汇入乙方指定账户。

3.质量保证金退还条款

第十一条第1款约定的项目质保期满后，乙方向甲方申请到期应返还的剩余质量保证金，甲方应在14天内会同乙方按照合同约定的内容核实是否完成相关服务内容。对服务过程存在质量缺陷的，乙方应根据甲方要求采取补救措施，在限期内修复；甲方自行修复或聘请第三方修复的，甲方有权扣留与乙方未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额。如无异议，甲方应当在核实后将剩余质量保证金无息退还乙方。

- 4.乙方指定账户信息

- 开户名称：

- 开户银行：

- 银行帐号：

第五条 甲方权利义务

1.甲方为工程安装、调试、测试等提供必要的工作条件。

2.甲方负责组织相关人员对该工程进行验收，验收不合格的，甲方有权要求乙方在限定时间内修改后重新验收，因此发生的费用以及延期交工所产生的滞纳金由乙方承担。

3.甲方需按照本合同约定的时间和方式支付合同款项。

4.在施工过程中因甲方格局等原因发生变化所产生的相关费用由甲方承担。

第六条 乙方权利义务

1.按照甲方的需求和实际条件以及公安机关的相关标准，在开工前3个工作日，完成并向甲方提交工程施工的具体方案（包括工程所需购买的设备及原材料清单，并在清单上加盖公司公章）。

2.按照施工方案，严密组织施工，遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，在确保工程质量和安全的基础上，按合同约定的工期完成设备的安装及调试工作。

3.配合甲方的检查和验收，对甲方在验收过程中指出的不合格之处，应及时组织整改，由此导致工程延期的责任以及额外支出费用由乙方自行承担。

4.按合同约定为甲方提供维护服务。

5.施工完成后，向甲方提供工程竣工图、管线敷设图纸、公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告等材料。

6.施工过程中，如遇特殊情况及时与甲方沟通，共同协商解决问题。

7.如遇国家、地方发布新的技防标准要求，须参照执行。

第七条 技术支持

1.乙方为甲方管理及操作人员进行相关培训。

2.乙方现场施工或维护人员应持证上岗，现场施工时应出示相应证件。在乙方施工安装、调试、修理、维护安防设备进场工作前，应在取得相关人员授权或同意后将项目经理与施工团队人员情况向甲方进行报备，包括但不限于人员姓名、身份证号、负责人联系方式、人员持证情况等。应提供施工进度计划表，应包含工期计划、施工内容、具体环节的负责人等。建立完善的施工现场安全管理制度，保证现场施工安全。如乙方未按要求提供进入我行场所工作人员的身份信息或其提供的身份信息与实际施工人员不符，甲方有权拒绝该人员进入甲方营业场所进行施工。

第八条、现场安全管理及检查监督

1.乙方在履行合同过程中需加强安全管理，施工现场安全制度完善，安全、消防措施及配套设施完备。安全责任落实到人，安全管理落实到位。乙方应认真做好日常安全生产监督检查工作，发现事故隐患和潜在的不安全因素，及时制定安全措施进行整改。

2.甲方依据国家、地方政府有关法律、法规、标准、规程及合同，对乙方承包的工程项目的下列事项进行监督检查。在检查过程中，若发现事故隐患或潜在的不安全行为、不安全状态，甲方安全检查人员（含工程监理等）有权向乙方发出《隐患整改通知单》限期整改，乙方须按甲方要求在限定期限内整改，并将整改情况通报给甲方安全监督人员。

（1）生产、施工作业现场安全状况。

（2）施工涉及的主材及辅材使用情况。

（3）消防设施、器材配备及管理情况。

（4）安全设备的使用、维护情况。

（5）乙方执行安全生产规章制度、标准情况。

（6）安全、消防管理措施制定、安全隐患整改计划制定和执行情况，应急预案及演练情况。

（7）乙方员工劳动防护用品的配备和使用情况，安全警示标志的管理和使用情况。

（8）特种作业人员持证上岗情况。

（9）其他监督检查项目。

3.甲方项目安全检查及相应管理人员有权按照有关规定制止乙方违章指挥、违章操作，对拒不接受合理的监督检查管理的，甲方有权终止合同，一切损失由乙方赔偿。

4.在本合同履行中因乙方或其工作人员故意或过失给甲方或其他第三方人员、财产造成损害的，一切责任由乙方承担；乙方工作人员履行本合同中出现人身意外伤亡的，一切责任由乙方承担。

5.其它：

第九条 验收程序

1.乙方在工程竣工后的3个工作日内，向甲方提交《工程验收通知书》，及相关竣工档案。

2.甲方应在收到《工程验收通知书》后及时组织验收工作,甲方也可聘请第三方协助验收。

3.在按照本合同约定验收合格后,甲方和乙方共同签署《工程验收报告》。

第十条 验收标准及要求

1.GB50348-2018 《安全防范工程技术规范》

2.GB50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》

3.GA38－2021   《银行安全防范要求》

4.GA308-2016   《安全防范系统验收规则》

5.GA/T368-2016 《入侵报警系统技术要求》

6.相关工程应当符合经公安机关和甲方确认的设计方案和工艺规范，监控设备及原材料符合设计确定的品牌和质量要求（甲方确认的方式：甲方安全保卫部门负责人签字的工程设计方案）。

7.实测各种参数与设计方案一致,工程质量达到设计方案要求。

8.工程竣工文档完整、齐全、规范。

上述相关验收标准如有更新，按照最新标准执行。

第十一条 设备保修与维护

1.乙方对工程免费维修三年，自工程竣工，甲乙双方签定《验收报告》之日起算。

2.免费维护期间,乙方提供7*24小时服务，在接到甲方报修通知后城区两小时内（郊区4小时）到达现场进行维护，凡因乙方提供的设备或施工造成的质量问题,均由乙方负责免费更换或维修。凡因非乙方原因造成的设备故障,乙方也应给予及时维护；但甲方需向乙方支付相关费用。

3.免费维护期外,乙方对甲方的技防工程实行有偿维护,甲方按维护过程实际发生的费用向乙方支付维护费。

第十二条  增值税特别约定

1.合同所涉价款均为含税价格。每次付款前，乙方开具或提供的增值税发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项相一致。

2.乙方为增值税一般纳税人的，承诺向甲方开具合格增值税专用发票。乙方为小规模纳税人的，承诺向甲方开具或提供由税务机关代开的合格增值税专用发票。

3.乙方应在接到甲方开票要求后15日内开具或提供增值税发票并送达甲方，甲方签收发票日期为发票送达日期。

4.若增值税发票不合格，乙方应在接到甲方通知后30日内重新开具或提供合格的增值税发票并送达甲方，乙方自行承担全部费用。如乙方不能提供或拒不提供的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

5.若乙方提供的增值税发票不合格导致未能通过税务部门认证，或虽通过税务部门认证，但因发票税率低于合同标的应征税率致使甲方减少抵扣或被税务机关以“失控发票”等事由追缴税款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付未通过认证的发票中载明的税款金额或者合同价款10%（二者中高者）作为违约金，并赔偿甲方全部经济损失。

6.乙方提供的增值税发票不合格包括但不限于以下情况：开具发票种类错误，开具发票税率与合同标的应征税率不符，发票上的信息错误，因乙方或税务机关开具错误等原因造成发票认证失败等。

7.乙方开具或提供的增值税发票在送达甲方前或送达后如发生丢失、灭失或被盗，乙方均应按税法规定向甲方提供加盖乙方发票专用章的有关丢失发票的记账联复印件，积极协助甲方办理有关的进项税额认证申报手续。否则，由此造成的经济损失，由乙方承担。

8.因第三方传递原因导致甲方无法认证抵扣进项税的，乙方应全力协助甲方提供相关证据，以便甲方向主管税务机关申请抵扣进项税。否则，由此造成的经济损失，由乙方承担。

9.乙方提供虚假、作废等无效增值税发票或者违反国家法律、法规开具、提供发票的，乙方自行承担全部法律责任。同时，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

10.在合同履行期间，如遇国家财税制度政策变更，双方同意根据变更后的制度政策调整本合同约定价格及发票开具要求。

第十三条  违约责任

1.本合同履行中，因乙方工作人员施工中故意或施工中因过失留下事故隐患给甲方或其他第三方人员或财产造成损害的，应由乙方承担一切责任。

2.在免费维保期内，由于乙方提供产品或施工质量问题给甲方或任何第三方造成的损失,由乙方承担赔偿责任。

3.由于乙方原因造成工期延误,甲方有权要求乙方支付迟延滞纳金，即每延迟一天，乙方应向甲方支付工程款的千分之一，由甲方在向乙方支付工程价款时直接扣除。工期延误超过   天，甲方有权解除合同。

4.甲方未按合同规定支付合同款项时,每延迟一天,甲方应向乙方支付迟付款部分的千分之一的滞纳金。

5.因不可抗力导致合同无法履行的,甲、乙双方均不承担违约责任。

第十四条 争议解决方式

甲乙双方对本合同的条款在履行本合同过程中发生争议时，应本着友好协商的态度解决。协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  其他

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式     份，甲、乙双方各执      份,具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜, 双方本着友好协商的精神,根据本合同书确定的原则,从实际出发.达成补充协议。补充协议书具有与本合同书相同的效力。

甲方：中国工商银行股份有限公司               【盖章】

日期：      年   月   日

乙方：                       【盖章】

日期：      年   月   日

附件：

建设工程廉政责任书

发包人： 中国工商银行股份有限公司北京市分行

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第五章  工程量清单

另册

第六章  图  纸

另册（电子版）

第七章 技术标准和要求

## 第一节

北京市分行办公楼及自助银行安防系统改造联网项目技术需求说明书

- 一、项目背景简介

根据总行3月19日下发的《关于做好报警监控联网平台迭代升级前期准备工作的通知》及4月29日下发的《关于开展报警监控联网平台迭代升级推广的通知》（工银安保[2024]9号）等文件要求，各省分行应积极推进报警平台升级，拓展智能应用，对无法满足信创转型要求的报警系统设备、办公楼及档案库房区域监控设备、加钞间消防报警设备、ATM内置监控设备等进行改造并全面接入平台。总行于2023年年初启动了新平台软件招标采购暨全行平台迭代升级工作，目前在天津、浙江（杭州）、江西（景德镇）、山东（济南）、青岛分行完成了新平台首批建设试点，今年决定向全行进行推广。

本项目主要包括我行办公楼监控系统改造及联网及自助银行加钞间消防报警设备改造及联网，具体内容为对办公楼监控进行改造并接入新平台与对自助银行加钞间加装消防报警设备并接入新平台。由于改造金额超过单个技防建设工程项目公开招标金额，因此需对工程服务商进行公开招标，设备采购执行总行集中采购结果。

二、项目服务内容、服务范围、服务周期

主要服务内容：包含现场勘查、方案设计、主材设备的安装、管线敷设、设备及系统的入网调试、设备故障维修、系统运行维护检测。

服务范围：中国工商银行股份有限公司北京市分行东部相关支行

服务周期：30日历天

三、具体技术要求

（一）视频监控系统

1.视频监控系统由摄像机、传输网络、视频处理、显示、记录等设备组成。系统应有备用电源，在市电断电后能持续供电时间≥2小时。

2.电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设，信号电缆的屏蔽功能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。

3.视频监控系统传输线缆应采取点对点连接方式，网络摄像机连接线应采用超5类及以上双绞线。

4.营业网点的摄像机宜靠边、角安装，应采取交叉对射的方式，并避免太阳光、地面反射光直射摄像机靶面。对于区域内光线、照度随阳光变化而变化较大的位置，应使用具备宽动态功能的摄像机。摄像机安装位置、数量应根据实际情况及监控范围要求综合考虑，镜头应使用自动光圈变焦镜头，根据监控目标调节锁定镜头焦距，保证监控全覆盖、无盲区，回放图像应满足各个区域的相关标准要求。

5.视频监控系统应保持24h运行状态，应叠加时间、日期、场所名称等信息，字符叠加不应影响图像记录效果。系统时间误差应≤5s，与北京时间误差≤30s。数字录像设备应具有硬盘故障及图像丢失、视频遮挡报警功能，重启后所有设置及保存信息应不丢失。

6.上述内容中设备具有中国工商银行集中采购结果的，应由甲供，实际安装中在满足国家及行业相关规定的基础上，应充分遵循甲方单位意见。

（二）入侵报警系统

1.报警系统由各类入侵探测器、报警主机、传输网络、声光报警器等组成。系统应采取2种以上向外报警的信号传输方式。报警主机应有备用电源，应能保证在市电断电后系统供电时间≥8小时。

2.报警系统应该具备防破坏和故障检测报警功能，能实现入侵探测器和报警控制器的防拆报警，能对报警信号传输线路故障进行报警。

3.入侵报警系统线路铺设应有护线保护措施防止线缆外露。

4.网点与外界相通的出入口、与外界地面、平台或走道高差5m以下的窗户、自助银行、自助设备加钞间、监控设备间、保管箱库等部位应安装入侵报警装置，入侵报警系统应能与相应部位照明、安防视频监控等设备联动。

5.报警主机应安装设备间内，并置于防盗入侵探测器的探测范围内。操作键盘宜安装在室内，员工上下班出入口内侧，安装在墙上时，底边距地面高度应便于人员操作。

6.入侵报警系统应能按时间、区域、部位任意编程设防和撤防，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，发生故障时能及时报警。

7.壁挂式入侵探测器安装高度宜距地面2.2m左右，或按产品技术说明书规定安装，并使探测器视场中心与目标可能入侵的方向成45度角左右，探测器与墙壁的倾角应视防护区域覆盖范围确定。吸顶式入侵探测器，安装高度宜距地面2.8m至4m，且与地面保持水平。门磁开关入侵探测器一般安装在门、窗开合处，间距应≤5mm。周界入侵报警装置应有连续的警戒线，不得有盲区。

8.网点应安装声光报警装置，安装时宜选用合适的设备支架。

9.以上安装位置与参数调试应最终现场情况与甲方单位意见综合确定。

（三）出入口控制系统

出入口控制系统由识读（显示）装置、传输网络、管理控制器、记录设备等组成。当供电不正常、断电时，系统的密钥（钥匙）信息及记录信息不得丢失。出入口控制信息存储时间≥180d。门禁控制系统应具有紧急情况下断电开启的功能，确保人员顺利疏散。

（四）声音复核/对讲系统

根据网点各个区域的实际情况，应安装适当数量的声音复核设备，并与相应区域的摄像机相连接。声音复核设备应能连续、清晰记录环境中对话、异响等声音信息。

柜员专用对讲设备应采用数字全双工模式，音质应清晰可辨。

营业网点应安装IP对讲系统，在网点现金区内、自助银行服务区分别安装对讲语音面板，实现网点与报警监控中心的全双工对讲。面板安装高度宜距地面1.4m。

（五）远程联网系统

视频监控、报警、声音复核/对讲系统联网技术要求应参照GB/T28181-2022、GB/T16676-2010及中国工商银行的相关要求，应实现音/视频资料的远程调阅、报警主机状态和报警信息的两种方式传输、远程双向对讲，包括远程实时查看、录像回放、录像下载、报警主机布/撤防、市电断电、电池欠压、断线、故障及各防区报警、双向对讲等基本功能。

四、项目完成标志

1.工程完成后，技防系统应以通过经北京市公安局认证的第三方检测中心检测，网点通过公安机关验收与甲方验收为标志。

2.项目完成后，应交付甲方设计方案、施工图、竣工检测报告、全部竣工图纸（含已提供的电子版）、竣工验收相关文件等资料。

服务要求说明书

北京分行办公楼及自助银行安防系统改造联网项目服务要求说明书

一、服务商团队要求

1.服务商应在行业内具有良好的企业信誉，具有足够的经济及技术能力，保证提供高质量的服务。

2.服务商具有充足的人员与机动车车辆售后服务团队。服务团队能够熟练掌握安装测试工作流程，具备良好的信誉及技术能力，其中取得《安防工程企业技术人员专业考试合格证》或相关安防职业技能证书的人员大于等于10人。

二、具体服务要求

1.根据甲方需求，完成对项目工地的现场勘查，勘查内容需包括场所周边物理环境、场所周界情况、场所所在建筑内部结构、场所网络及线路情况、场所现有技防建设情况等。需在接到甲方通知后3个工作日内完成答复。

2.根据甲方需求，完成项目技防建设方案设计，方案设计应满足《银行安全防范要求》（GA38-2021）要求前提下，听取甲方指导意见，需提供设计图纸、设计说明、工程预算书。设计图纸需提供PDF版本，图纸绘制的平面布局与现场一致，点位图例清晰规范。

3.进场施工前应将项目经理与施工团队人员情况向甲方进行报备，包括但不限于人员姓名、身份证号、负责人联系方式、人员持证情况等。应提供施工进度计划表，应包含工期计划、施工内容、具体环节的负责人等。建立完善的施工现场安全管理制度，保证现场施工安全。

4.施工人员需具备相应资质或职业技能证书方可进入现场作业。

5.服务商应在合同签订完成后按照甲方需求尽快进场，不得晚于甲方正式约定进场日期后5个工作日。

6.施工过程中涉及的主材设备，具备甲供的应使用甲供产品。选用辅材质量应符合国家或行业标准，根据市场价格本着质优价廉的原则选购。

7.服务商应严格遵守工商银行相关的规章制度，保守工商银行的商业和技术秘密。不得在网点内部进行拍照，不得在施工现场进行拍照。

8.服务商施工过程中应严格按照审批通过的方案进行施工，不得擅自更改方案。

9.服务商应保障序时进度、保障施工质量，项目竣工后能够通过公安机关或第三方权威机构验收，取得公安机关行政审批许可。

10.技防设施建设方案设计、建设施工等应符合《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）、《银行营业场所安全防范要求》（GA 38-2021）、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）等防护要求。

三、培训要求

技防设施建设项目投入运行前，服务商应对使用人员进行技防设备操作程序和常见故障的解决方法、日常维护要点等事项进行培训。

四、项目保修

技防建设项目需提供三年免费保修服务，不应因服务商自身原因而撤销。

五、其他

1.技防设施建设人日工费执行北京市政府指导价。

2.服务商需提供电话、网络等热线技术支持服务：提供7×24小时技术支持服务，即时响应、解决技防系统在使用过程中遇到的具体问题。

3.现场技术支持服务：服务商技术人员应在4小时内到现场，24小时内解决问题。保修期内的各类费用由服务商承担。

4.紧急技术支持服务：服务商技术人员应在2小时内到达现场，3小时内找到问题症结、制定解决问题办法，12小时内解决问题。保修期内的各类费用由服务商承担。

5.备品、备件保证：保修期内，服务商提供的备品、备件必须是新品，保证质量，免费更换，换下配件属服务商所有，换上的配件属我行所有。

6.技防设施系统建设不得进行转包。

第二节 特殊技术标准和要求

| ### 1. 材料和工程设备技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下： / 上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。 |  |  |  |
| 1.2 | 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下： |  |  |  |
| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 1.3 | 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 。 |  |  |  |
| ### 2. 特殊技术要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下： / 。 |  |  |  |
| ### 3. 新技术、新工艺和新材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下： / 。 |  |  |  |
| ### 4. 其他特殊技术标准和要求 |  |  |  |  |
|  | / 。 |  |  |  |

## 第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第八章  投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、主要材料表

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                             (招标人名称)

经考察并充分研究               （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                              元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到          等级。 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          （￥：       元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方拟派的项目经理            （姓名）身份证号：               ，为我方委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录

工程名称：                (项目名称)     标段

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 |  |  |
| 3 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 4 | 分包 | 见拟分包项目情况表 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级 |  |  |
| 8 | 预付款额度 |  |  |
| 9 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 10 | 质量保证金额度 |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期：       年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

二、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”正文第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。

二、授权委托书

（适用于参加开标会）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派项目经理         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义递交、撤回、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”前附表第10.7款的规定，除拟派项目经理即是投标人的法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供拟派项目经理在递交投标文件和参加开标会时出示。

三、联合体协议书（不适用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）   标段(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.          （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，                             （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                       。

本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

2. 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  施工方案与技术措施

附表二  质量管理体系与保证措施

附表三  安全和绿色施工保障措施

附表四  工程进度计划与保证措施

附表五  成品保护和工程保修的管理措施

附表六  防止扰民和民扰的措施

#### 附表七  施工组织设计编制及装订要求

附表一：施工方案与技术措施

附表二：质量管理体系与保证措施

附表三：安全和绿色施工保障措施

附表四：工程进度计划与保证措施

附表五：成品保护和工程保修的管理措施

附表六：防止扰民和民扰的措施

#### 附表七：施工组织设计编制及装订要求（适用于非电子化评标）

- 总则：

本附表的内容是针对施工组织设计采用暗标评审的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，投标人须知正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附表中的规定执行。

- 施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

1.施工方案与技术措施

2.质量管理体系与保证措施

3.安全和绿色施工保障措施

4.工程进度计划与保证措施

5.成品保护和工程保修的管理措施

6.防止扰民和民扰的措施

#### 7.施工组织设计编制及装订要求

- 暗标的编制和装订要求：

- 打印纸张要求：  除比较大的图表外，所有文字和图表部分统一用A4白色复印纸打印装订    。

- 打印颜色要求：   除图表外，所有文字部分需采用黑色打印    。

- 正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：    封面填写项目名称、投标人名称、日期，并加盖公章及法人章。侧面及封底无需填写   。

- 副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：  A4白纸，不能出现任何文字与标识  。

- 排版要求：①字体：宋体；

②字号：（1）标题：三号;（2）其他：小四号；

③行距：固定值22磅页边距：上2.5厘米，其余均为2厘米；

④不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续；各章节之间不加隔页纸。

⑤在封面后、正文前加技术暗标文件的目录，标明投标文件章节内容和对应的页号。

- 图表大小、字体、装订位置要求：   各模块图表按章节顺序在相应模块中插入；对于比较大的图表（如施工进度网络图、施工总平面图等较大图表）可使用A3白色复印纸，但须将复印纸折叠成A4纸大小，统一装订在全册的最后。图表中字体、字号、颜色及排版格式由投标人自定，图表可以用彩色打印外（但不是必须） 。

- 所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用  左侧胶装   方式装订；

- 编写软件及版本要求：  文字版：word版；附图：CAD软件；进度计划图：相应的专业软件   ；

- 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

- 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

- 其他要求：以上1-3、5-8条不作为废标条款  。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要项目管理人员简历表

附1：项目经理简历表

备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、社会保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 注册建造师证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

八、拟分包项目情况表（不适用）

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：      年   月   日

九、资格审查资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

- 近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

- 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表后同时附中标通知书及合同协议书复印件并加盖单位章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （四） 技术规格偏离表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不得仅使用如满足、部分满足、优于等简单应答,需对需求满足等情况进行详细阐述。如投标人无任何偏离，也需在此表中注明“全部技术规格无偏离”字样，并在投标文件中递交此表。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

日期：      年    月    日

- （五） 商务条款偏离表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：不得仅使用如满足、部分满足、优于等简单应答,需对需求满足等情况进行详细阐述。如投标人无任何偏离，也需在此表中注明“全部商务条款无偏离”字样，并在投标文件中递交此表。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

日期：      年    月    日

十、其他材料

### 1.与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

（3）……

### 2.相关承诺

包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织

（2）投标人在最近三年（以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（3）在最近三年内与工商银行的项目合作过程中，没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件，并且未被列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单和《中国工商银行纪检监察黑名单》。

（4）投标人须承诺可以开具供招标人抵扣的增值税专用发票。

（5）投标人须承诺：如入围本次公开招标，在入围期间不得拒绝接受中国工商银行北京分行合同履约要求，不得接受合同履约要求后采取各种方式拒绝履约。否则，同意中国工商银行有权将其列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单中。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

注：以上承诺格式自拟，加盖本单位公章

### 3. 供应商关联关系单位披露表

供应商应如实披露关联关系单位，投标过程中如发现各供应商之间存在关联关系，采购人有权取消有关联关系的供应商参与本项目的资格。

| 序号 | 关联关系类型 | 关联单位名称 | 关联单位 企业信用代码 | 与供应商关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同一负责人 |  |  | 同一负责人 |
| 2 | 直接控股 |  |  | 控股股东/子公司 |
| 3 | 管理关系 |  |  | 上级/下级 |

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：

### 4. “信用中国”网站失信被执行人查询截图

查询路径：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）-信用服务-失信被执行人；

（须加盖本单位公章）

### 5. 招标文件要求的其它证明材料

包括但不限于：

（1）有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明。

（2）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。

（3）……

注：以上资料加盖本单位公章